Projekt Ad. …

UCHWAŁA NR XXVIII…..25

RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tyczyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 360 097,20 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# UZASADNIENIE

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tyczyn na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 360 097,20 zł do kwoty, 
w tym:

- wydatki bieżące nie ulegają zmianie,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 360 097,20 zł

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 360 097,20 zł, w tym:

  - w ramach zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie wraz z podpiwniczeniem przeznaczonym pod funkcję obiektu zbiorowej ochrony w ramach programu Aktywny Maluch

– zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 0-3 lat” zmniejsza się wydatki o 1 360 097,20 zł - Wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistego harmonogramu realizacji zawartej umowy. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonawca nie zdążył z pełną realizacją zakresu rzeczowego umowy 
w roku bieżącym. Opóźnienia wynikają m.in. z przedłużających się procedur realizacyjnych oraz uwarunkowań organizacyjnych po stronie wykonawcy. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na rok przyszły, co umożliwi terminowe i prawidłowe zakończenie realizacji zadań zgodnie 
z zawartą umową. Proponowana zmiana nie powoduje zwiększenia łącznych nakładów finansowych, a jedynie przesunięcie środków w czasie, zapewniając ciągłość realizacji zadań oraz prawidłowe wykonanie budżetu

DOKONUJE SIĘ ZMIANY W WPF GMINY TYCZYN

Na przedsięwzięciu  pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie wraz z podpiwniczeniem przeznaczonym pod funkcję obiektu zbiorowej ochrony w ramach programu Aktywny Maluch – zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 0-3 lat” zmniejsza się wydatki o 1 360 097,20 zł.

Wprowadzenie zmian w WPF wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistego harmonogramu realizacji zawartej umowy. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonawca nie zdążył z pełną realizacją zakresu rzeczowego umowy w roku bieżącym. Opóźnienia wynikają m.in. 
z przedłużających się procedur realizacyjnych oraz uwarunkowań organizacyjnych po stronie wykonawcy. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na rok przyszły, co umożliwi terminowe i prawidłowe zakończenie realizacji zadań zgodnie z zawartą umową. Proponowana zmiana nie powoduje zwiększenia łącznych nakładów finansowych, a jedynie przesunięcie środków w czasie, zapewniając ciągłość realizacji zadań oraz prawidłowe wykonanie budżetu